附件1

XX旗（县、市、区）XX生态修复项目

市场化生态修复方案

（参考提纲）

XX旗（县、市、区）人民政府

XXXX年XX月

第一章  前  言

主要说明方案编制的任务由来、编制依据、目的与任务、指导思想。

第二章  项目基本情况

第一节  项目概况

说明项目区的地理位置及涉及的行政区域、面积、所在流域或自然地理单元名称、生态系统状况和服务功能、自然地理条件、地形地貌条件、气候条件、水文地质、土壤、自然资源状况、生态质量状况、土地利用现状、社会经济状况等要素状况及其主要特征和项目涉及的相关规划等。

第二节  生态问题

说明区域生态系统存在的主要生态问题（受损、退化、功能下降等类型、面积和程度），分析成因，明确生态保护修复对象。

第三节  前期工作情况

简述区域历史开展生态保护与修复工作情况。

第三章  重要性、必要性与可行性分析

第一节  重要性

阐述工程范围是否属于关乎国家、自治区生态安全的生态安全屏障核心区域或重点区域，是否具有突出生态环境战略意义；项目实施与贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和国家重大战略、重大规划的关系等。说明其符合国家、自治区相关生态保护修复规划情况。

第二节  必要性

针对区域生态环境问题的严重性、关键性及生态保护修复的紧迫性，从生态安全、生物多样性、自然资源保护与可持续利用、人与自然和谐共生等角度，阐述实施生态修复工程、破解生态环境难题的必要性。

第三节  可行性

论证项目实施的整体性、系统性、科学性以及技术和政策的可行性，说明项目前期工作基础，包括拟实施项目前期工作进展情况，利益相关者协调情况，资金投入渠道、额度及落实等情况。

第四章  主要工作内容

第一节  总体定位

根据国土空间规划相关要求，结合生态修复区域未来用地规划、开发利用方式和土地用途确定的生态修复方向。

第二节  基本原则

阐述工程项目实施的基本原则。

第三节  主要目标

包括总体目标、年度目标、绩效目标三部分。总体目标主要围绕生态保护修复对象，针对存在的突出生态问题，坚持定性和定量描述相结合，从系统工程和全局角度，提出全方位、全区域、全过程开展生态保护修复项目实施的总体目标，明确生态系统修复治理总面积，提升生态系统质量和稳定性，促进生态减灾协同增效。项目包含多个子项目的，要对每个子项目的总体目标进行描述。年度目标主要根据项目实施周期，按年度说明工程项目和各子项目的年度目标。绩效目标主要依据项目总体目标合理设定，确定项目预期实现的产出、质量、成本、效益、满意度等方面的定性和定量指标，并根据项目年度目标确定年度绩效目标。对能够量化的绩效指标应设定量化指标，对包含多个子项目的，需列出每个子项目的绩效目标。

第四节  实施范围及期限

说明方案编制的生态修复工程范围，阐述工程范围所在的流域、山体山脉等相对完整自然地理单元名称、地理坐标、实地范围以及区域面积、周边关系等，包括基于遥感影像的工程范围内生态保护修复工程子项目布局图、工程范围（基准年）遥感影像图、土地利用现状图，工程范围、生态保护修复单元及子项目边界范围的矢量数据等；阐述工程范围“三区三线”、自然保护地、重点生态功能区等要素状况；说明工程范围内主要生态系统类型，构成生态系统的动植物群落特征。明确生态保护修复项目实施期限。

第五节  主要任务与进度安排

围绕总体目标和具体绩效目标，说明项目需开展的重点生态修复任务，按年度说明项目、子项目工作内容安排和实施进度。

第六节  技术路线

主要包括生态修复治理的技术路线、技术手段和方法、工程布局、主要工程量、工程拟解决的生态问题等。涉及占用土地等权属问题，涉及生态保护红线、自然保护地、确权用地和拆迁安置等利益相关者问题，要取得相关批复文件、协议书或当地政府承诺书。涉及农村集体土地的，说明征集集体经济组织和承包农户意见的情况。涉及产生补充耕地指标、城乡建设用地增减挂钩指标、土石料利用的，单设利用方案章节或单独编制利用方案，明确相关要求和配置比例等。

第五章  生态修复工程布局与时序安排

第一节  工程布局

主要阐述工程范围内，工程子项目类型、数量、分布、生态保护修复面积以及建设内容。列表说明子项目清单，明确项目类型、生态保护修复面积、工程量等。工程布局应体现整体性、系统性、协调性。

第二节  工程措施

阐述工程范围内各子项目拟采取的土地整治、地形地貌重塑、土壤重构和改良、林草植被恢复、受损生态廊道和动植物栖息地修复等生态修复方式及生态修复措施。

第三节  时序安排

主要阐述工程范围内各子项目的时序安排，说明子项目的工程期限和起止时间，年度工程建设计划、工程量、投资计划等。

第六章  投资估算

第一节  估算依据

阐述经费估算的依据、取费标准等。

第二节  经费估算

阐述生态修复工程施工费、监测与管护费、其他费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）以及不可预见费等费用构成。生态保护修复工程投资总额，说明完成单位工程量的各类生态保护修复措施所需的成本。

第七章  资金筹措

第一节  资金分配

阐明社会资本投入模式，明确项目总投资、申请中央投资、地方及社会资本投入资金来源组成。分别说明各分项工程资金来源、投资估算、预期产出收益。

第二节  支持政策

阐述修复后土地开发利用、特许经营供地、用地调整、后续产业开发、自然资源开发利用、自然资源资产配置、财税扶持和各类指标专属权等方面支持政策。

第三节  收益分配

基于资金分配和支持政策，概述社会投资方收益分配机制。

第八章  跟踪监测与绩效评价

第一节  跟踪监测

阐述工程实施后跟踪监测内容与方法。

第二节  绩效评价

阐述工程实施后的绩效评价内容与方法。

第九章  保障措施

明确旗县级统筹组织实施、监督管理、技术支撑等保障措施。

附件：1．XX旗（县、市、区）XX生态修复项目遥感影像图

2．XX旗（县、市、区）XX生态修复项目土地利用现

状图

- XX旗（县、市、区）XX生态修复项目生态问题现

- 状图

- XX旗（县、市、区）XX生态修复项目工程子项目

- 布局图（无子项目可不做）

- XX旗（县、市、区）XX生态修复项目生态修复工

- 程部署图

- 工程范围内涉及苏木乡镇人民政府意见、村集体经济组织（或嘎查村委会）意见和承包农牧户意见

7．投资主体投资意向书

8．XX旗（县、市、区）XX生态修复项目绩效目标表

（包括各子项目）

- 其他专项方案和子项目设计（包括自治区级农用

- 地开发复核意见、盟市级城乡建设用地增减挂钩

- 项目立项审查意见、爆破工程安全施工方案、生态

- 环境影响评价报告、水土保持方案、废弃矿山地质

- 环境治理方案等）